AI 项目规划示例

负责人视角 · 上传解析测试文档

用途说明：这是一份模拟项目规划，包含重点工作、关键任务、负责人、协助人、时间段与验收标准，可直接上传到负责人立项页面进行 AI 提取测试。

# 一、项目概览

| 项目名称 | 客户交付流程智能化试点 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 温会林 |
| 企业教练 | 刘万超 |
| 项目周期 | 2026-08-12 至 2026-09-30 |
| 项目完成准则 / 验收标准 | 完成任务表导入、AI 结构化解析、负责人确认与推进表应用；历史样本解析准确率达到 85% 以上。 |

# 二、工作推进方案

请按重点工作归类任务，并依据责任人、协助人和时间段推进执行。

| 重点工作 / 关键任务 | 负责人 | 协助人 | 时间段 | 目标结果 / 验收标准 | 备注 / 风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 梳理现状与目标 访谈关键用户并整理现有立项流程 | 吴肖 | 郭熠彬 | 08-12 至 08-16 | 形成流程问题清单；负责人确认现状与改进目标。 | 访谈安排需提前锁定 |
| 1. 梳理现状与目标 确认字段字典与验收口径 | 温会林 | 刘万超、杨宇帆 | 08-17 至 08-19 | 字段清单覆盖项目、重点工作、任务、人员、时间和验收标准。 | 字段变更需留痕 |
| 2. 建设 AI 导入能力 设计上传解析交互与失败兜底 | 刘万超 | 吴肖 | 08-20 至 08-23 | 支持 PDF、DOCX、XLSX、TXT；接口异常时仍可上传并重试。 | 关注大文件上传 |
| 2. 建设 AI 导入能力 开发任务抽取与人员匹配 | 郭熠彬 | 吴肖、许明良 | 08-24 至 09-02 | 生成可预览草稿；负责人和协助人匹配结果可人工修正。 | 人员同名需确认 |
| 3. 试运行与验收 用历史项目样本进行解析测试 | 杨宇帆 | 温会林 | 09-03 至 09-10 | 完成不少于 10 份样本测试；关键字段准确率达到 85% 以上。 | 样本需脱敏 |
| 3. 试运行与验收 完成负责人确认流程并上线 | 温会林 | 刘万超 | 09-11 至 09-30 | 负责人可查看、编辑、确认并应用 AI 草稿到推进表。 | 上线前保留回滚方案 |

# 三、补充说明

AI 解析只生成预览草稿，不会直接修改项目推进表。

负责人确认前，应检查任务名称、负责人、协助人、时间段和验收标准。

如解析结果不完整，可补充上传材料后重新分析。