AI项目落地周会  会议纪要

（2026年8月 · 2026-08-03）

内部留档 · 不对外发送

| 会议时间 | 2026-08-03（周一） |
| --- | --- |
| 会议地点 | 线下会议室 + 腾讯会议 |
| 会议类型 | AI项目落地周会 · 每周专题 |
| 会议主持人 | 杨宇帆 |
| 与 会 者 | 冯海林、彭超凡、许明良、温会林、郭熠彬、吴肖、刘万超、袁金玉、杨宇帆 |

一、会议议程

1、明确AI标杆客户调整方案，同步全员避免信息误差；

2、定调知识库架构，确立双库隔离的工程化规则；

3、明确WorkBuddy推广红线与Skill开发验收标准；

4、部署本周待办与试点推进路径，研判推广窗口期风险。

二、会议小结与决议

（一）AI标杆客户调整：撤下科瑞信与幸福宜居，确立鲁邦通+市场品牌部为新标杆

· 撤下科瑞信（电商方向）和幸福宜居（无规划、无成果，里程碑排至10-11月），不再作为标杆客户。

· 新标杆确定为鲁邦通（已落地）+ 市场品牌部AI应用（基于鲁邦通延展），要求本周更新清单并同步全员。

（二）KAP知识库架构定调：双库彻底隔离，AI只读MD库与人读文档库各司其职

· AI只读库：存储MD格式文件（轻量、低token消耗），仅供Agent/WorkBuddy调用，不参与人工检索，支持自动写回迭代。

· 人读文档库：原文件（PPT/Word/Excel/PDF/录音/图片等）存WorkBuddy项目资产区，仅支持按文件名反查，禁止进入检索体系。

· 否决方案：不在KAP系统加「人看层」、不混库、不依赖WorkBuddy内置知识库做AI检索。

（三）WorkBuddy推广红线明确：严禁打折，以场景价值而非价格打动客户

· 对外销售严禁打折，价格体系由腾讯严格管控，触碰即违规。

· 推广优先级：内部项目先用→自有客户试点→对外拓展，先占客户名额，不等全功能完善。

· 破局点：拿市场品牌部试点，向客户演示「内部如何用企业版+知识库协同出报告」，用场景价值打动客户。

（四）Skill开发验收标准确立：拒绝「PPT式Skill」，三要素验收+禁止重复开发

· 验收三要素：①能跑通业务场景；②不同人调用结果一致稳定；③支持持续迭代。

· 禁止重复开发：先剔除刘万超已完成的战略类Skill，再分配新任务。

· Skill与Agent关系：Skill=方法论固化载体（如商业模式画布Skill）；Agent=任务执行单元（可拆分架构/扫描/打分等）。

（五）冯海林强调：推广窗口期仅剩半年，核心破局在于「人」而非技术

· 竞品威胁：飞书已抢占大量客户，天河区写字楼电梯广告已全覆盖WorkBuddy，需抓住红利。

· 内部症结：项目经理仅会用个人版（限5人同时在线），未把企业版变成交付界面，无法体现协同价值。

· AI转型核心是「人」：组织能力、流程认知、执行习惯不调整，工具再好也没用；禁止「等完善再推」。

（六）关键工程化共识：试点优先、规划先行、知识治理分级管控

· 所有动作先跑小场景：知识库、Agent、Skill、产品化全部先试点再迭代，试点路径为鲁邦通→市场品牌部→琥崧项目。

· 项目经理必须统一认知：流程一致性＞个人经验，所有规划文档全员可见、提前讨论。

· 知识调用内置保密规则：禁止暴露客户名称，按保密等级分级管控；Agent可强制拆分（如项目报告须配置独立「打分Agent」）。

三、待办事项跟踪

（一）本周待办事项

| 编号 | 会议安排事项 | 负责人 | 追踪人 | 完成时限 | 来源/备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本周-01 | 下周起会议用系统录制，留存会议痕迹 | 吴肖 | 杨宇帆 | 下周起 | 本周新增 |
| 本周-02 | 修复KP系统Web上传Bug | 郭熠彬 | 杨宇帆 | 本周内 | 本周新增 |
| 本周-03 | 跟进腾讯工单：WorkBuddy企业版扩容+支付功能异常，盯紧次日反馈 | 郭熠彬 | 杨宇帆 | 本周内 | 本周新增；腾讯承诺次日反馈 |
| 本周-04 | 优化琥崧项目知识库调用链路 | 郭熠彬 | 杨宇帆 | 本周内 | 本周新增 |
| 本周-05 | 共享《项目经理7大模块流程表》（立项启动、计划管理、执行监控、简报沟通、质量审核、费用档案、收尾复盘），拉项目经理提建议 | 温会林 | 杨宇帆 | 本周内 | 本周新增 |
| 本周-06 | 开发「月计划转周计划拆解」Skill，先跑通内部版本，再嵌入项目管理PS平台 | 温会林 | 杨宇帆 | 本周内 | 本周新增 |
| 本周-07 | 发《知识调用闭环+治理规则文档》（含保密规则、Agent分工逻辑、WorkBuddy使用规范） | 刘万超 | 杨宇帆 | 本周内 | 本周新增 |
| 本周-08 | 收赵轩市场品牌部经验沉淀材料，转化为可复用的销售工具包 | 刘万超 | 杨宇帆 | 本周内 | 本周新增 |
| 本周-09 | 上传已开发Skill清单至WorkBuddy企业后台，避免重复开发 | 刘万超 | 杨宇帆 | 本周内 | 本周新增 |
| 本周-10 | 8月完成10个战略/薪酬绩效类未覆盖Skill开发，本周先落地2-3个可用版 | 许明良 | 杨宇帆 | 8月内 | 本周新增；本周先交付2-3个 |
| 本周-11 | 输出Skill开发清单（剔除刘万超已开发项，标注场景、优先级），发群全员认领 | 许明良 | 杨宇帆 | 本周内 | 本周新增 |
| 本周-12 | 上传Skill开发工具至WorkBuddy企业后台，供全员使用 | 许明良 | 杨宇帆 | 本周内 | 本周新增 |
| 本周-13 | 从许明良清单中认领1个未覆盖Skill（调研方法论-开发-内部验证-迭代优化） | 全体顾问 | 许明良 | 本周内 | 本周新增；验收标准：至少3人调用，结果一致稳定 |
| 本周-14 | 把3个产品化事项补全到原工作表，明确事项、落地路径、时间节点 | 彭超凡 | 杨宇帆 | 本周内 | 本周新增 |
| 本周-15 | 主动对接市场品牌部试点，梳理产品化卖点 | 彭超凡 | 杨宇帆 | 本周内 | 本周新增 |
| 本周-16 | 在至少一个自有项目中跑通「知识库调用转报告生成」流程 | 全员 | 杨宇帆 | 本周内 | 本周新增 |
| 本周-17 | 琥崧项目MD转换教学后，一周内完成自有项目成果文件的MD转换 | 全员 | 杨宇帆 | 教学后一周内 | 本周新增 |

| 整理人 | 吴肖 | 抄送 | AI升级计划项目组成员 |
| --- | --- | --- | --- |